## Slide 1: 基于Rel4微内核的异步网络协议栈设计与实现
答辩人：戴骏翔 导 师：陆慧梅、向勇 时间：2025.1.8

## Slide 2
目录 | CONTENTS
选题背景
1
研究主要内容
2
研究方案
3
研究计划及进度安排
4

## Slide 3
01
选题背景
Background of the project

## Slide 4: 选题背景
Rust语言优势
1.安全性（所有权机制）
sel4微内核特性
1.安全性
3
2.性能优化
3.形式化验证
2.方便的错误处理
3.标准化的第三方库文档管理
Notes: 要点，不是os，嵌入式，安全域，能力系统，rust库方便调用（smoltcp虽然此时不是使用）

## Slide 5: 一段文字
“
轻量化的 TCP/IP协议栈
本体不依赖具体的系统
不支持socket api
smoltcp
1

## Slide 6
02
项目的主要内容
Background of the project

## Slide 7: 代码工作
2
Smoltcp异步性增强
通过引入异步处理机制，提高系统的响应速度和并发处理能力，满足高性能通信的要求。
增加相应需要的功能
补充和完善socket通信机制，提供更丰富的API接口，以确保系统能够稳定运行并易于维护。
针对rel4修改相应函数实现
由于微内核模块之间分离，rel4的调用不一定符合smoltcp要求，可能需要进行修改

## Slide 8
03
研究计划及进度安排
Research plans and schedule

## Slide 9
Rust语法
异步网络模型
Rust异步编程学习
阅读相关文献
熟悉特性
熟悉代码
学习reL4和seL4知识
关注异步I/O
实现&未实现内容
实现的原理
分析smoltcp
配置环境
smoltcp异步增强
功能增加
rel4适配
设计异步网络协议栈
视情况进行优化
代码调试与性能分析

## Slide 10: 时间安排
4
1.1-1.8 | 查阅文献，了解课题研究内容，初步制定研究方案，撰写开题报告
1.8-1.25 | 学习rel4和sel4的相关论文、背景知识和熟悉代码。
1.25-2.5 | 结合网络编程学习并掌握Rust异步编程
2.5-2.15 | 学习smoltcp的代码，熟悉其实现
2.15-3.10 | 对smoltcp异步性增强，增加socket api支持
3.10-3.21 | 结合rel4对smoltcp进行进一步适配
3.21-4.1 | 缓冲期，处理上述代码中出现的bug可能滞后，在4.1之前完成上述内容，在qemu上跑通
4.1-4.15 | 进行性能测试并分析数据，进行优化
4.15-5.15 | 尝试上板，并完善论文翻译等一系列工作，完成毕业论文

## Slide 11: 参考文献
4
[1] Klein G, Elphinstone K, Heiser G, et al. seL4: Formal verification of an OS kerne[C]//Proceedings of the ACM SIGOPS 22nd symposium on Operating systems principles. 2009: 207-220. [2] Heiser G, Elphinstone K. L4 microkernels: The lessons from 20 years of research and deployment[J]. ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), 2016, 34(1): 1-29. [3] Klimiankou Y. Micro-CLK: returning to the asynchronicity with communication-less microkernel[C]//Proceedings of the 12th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems. 2021: 106-114. [4] Heiser G. The seL4 Microkernel–An Introduction[J]. The seL4 Foundation, 2020, 1

## Slide 12
谢谢观看
敬请各位老师批评指正
答辩人：戴骏翔
导 师：陆慧梅、向勇